ЗАДАНИЕ

для системного аналитика и разработчика

по разработке документа «Технический проект»

Проект: «Система управления закупками»

Руководитель проекта: Ситников Егор Романович

Исполнители (системный аналитик): Афонин Константин Игоревич,

(разработчик): Мухин Дмитрий Сергеевич.

Затраты ресурсов: 0 человек-часов

1 Основание для разработки.

Документом, обосновывающим разработку технического проекта, является устав проекта (устав проекта от 01.09.2025) и техническое задание (от 09.12.2025).

2 Цель выполнения задания.

Разработать технический проект, который определяет архитектурные, функциональные и алгоритмические решения по созданию системы. Технический проект должен соответствовать требованиям устава проекта (в частности, пунктам 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 5.7) и требованиям технического задания.

3 Основные источники и входные данные:

- краткое описание проекта;

- устав проекта (от 01.09.2025);

- ответы заказчика на вопросы (от 28.10.2025);

- техническое задание (от 09.12.2025).

4 Перечень основных работ, выполняемых системным аналитиком во время разработки технического задания:

- Общесистемные решения

- Решения по информационному обеспечению

- Решения по программному обеспечению

- Решения по организационному обеспечению

- Решения по техническому обеспечению

- Решения по информационной безопасности

5 Распределение ресурсов:

- изучение и формирование типового представления входных и выходных данных – 2 человеко-часов;

- уточнение требований с помощью коммуникации с руководителем проекта и директором отдела разработки в формате обсуждения при условии наличия у аналитика вопросов по требованиям к системе. Использование ресурса – 1 человеко-час;

- разработка раздела «Общесистемные решения» технического проекта. Использование ресурса – 0.2 человеко-часа;

- разработка раздела «Решения по информационному обеспечению» технического проекта. Использование ресурса – 2 человеко-часа;

- разработка раздела «Решения по программному обеспечению» технического проекта. Использование ресурса – 1 человеко-часа;

- разработка раздела «Решения по организационному обеспечению» технического проекта. Использование ресурса – 0.5 человеко-часа;

- разработка раздела «Решения по техническому обеспечению» технического проекта. Использование ресурса – 0.5 человеко-часа;

- разработка раздела «Решения по информационной безопасности» технического проекта. Использование ресурса – 2 человеко-часа.

Итоговое количество используемых ресурсов:

- системный аналитик – 4,1 человеко-час;

- разработчик – 4,1 человеко-час.

6 Критерии приёмки работы.

Работа считается принятой, если разработанный документ «Технический проект» соответствует пункту 4 данного документа. Содержание пункта «информационное обеспечение» должно содержать словесно-формульное и графическое описание выделяемых функций.

Директор отдела разработки:

_____________/_____________

«___» _______________ 2025 г.

Руководитель проекта:

_____________/_____________

«___» _______________ 2025 г.

С заданием ознакомлен, сроки и объем работ понятны:

Системный аналитик:

_____________/_____________

«___» _______________ 2025 г.

Разработчик:

_____________/_____________

«___» _______________ 2025 г.