ЗАДАНИЕ

для системного аналитика

по разработке документа «Техническое задание»

Проект: «Система управления закупками»

Руководитель проекта: Ситников Егор Романович

Исполнитель (системный аналитик): Афонин Константин Игоревич.

Затраты ресурсов: 11,8 человек-часов

1 Основание для разработки.

Документом, обосновывающим разработку технического задания, является устав проекта (устав проекта от 01.09.2025).

2 Цель выполнения задания.

Разработать техническое задание на разрабатываемую систему, которое будет служить обоснованием требований для разработчика и тестировщика проекта.

Техническое задание должно соответствовать требованиям устава проекта (в частности, пунктам 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 5.7).

3 Основные источники и входные данные:

- краткое описание проекта;

- устав проекта (от 01.09.2025);

- ответы заказчика на вопросы (от 28.10.2025).

4 Перечень основных работ, выполняемых системным аналитиком во время разработки технического задания:

- Общие сведения;

- Цели и назначение создания системы;

- Требования к разрабатываемой системе:

- Требования к задачам (функциям), выполняемым АС;

- Технические требования к АС;

- Требования к численности и квалификации персонала и пользователей;

- Требования по безопасности;

- Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС.

5 Распределение ресурсов:

- изучение источников пункта 3 данного задания, и дополнение изученных требований. Использование ресурса – 0.5 человеко-часов;

- уточнение требований с помощью коммуникации с руководителем проекта и директором отдела разработки в формате обсуждения при условии наличия у аналитика вопросов по требованиям к системе. Использование ресурса – 1 человеко-час;

- разработка раздела «Общие сведения» технического задания. Использование ресурса – 0.3 человеко-часа;

- разработка раздела «Цели и назначение создания системы». Использование ресурса – 0.5 человеко-часа;

- разработка подраздела «Требования к задачам (функциям), выполняемым АС» раздела «Требования к разрабатываемой системе». Использование ресурса – 2 человеко-часа;

- разработка подраздела «Технические требования к АС» раздела «Требования к разрабатываемой системе». Использование ресурса – 4 человеко-часа;

- разработка подраздела «Требования к численности и квалификации персонала и пользователей» раздела «Требования к разрабатываемой системе». Использование ресурса – 2 человеко-часа;

- разработка подраздела «Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС» раздела «Требования к разрабатываемой системе». Использование ресурса – 2 человеко-часа;

Итоговое количество используемых ресурсов – 11,8 человеко-часов.

6 Критерии приёмки работы.

Работа считается принятой, если разработанный документ «Техническое задание» соответствует пункту 4 данного документа и документ «Техническое задание» согласован с директором и руководителем проекта.

Директор отдела разработки:

_____________/_____________

«___» _______________ 2025 г.

Руководитель проекта:

_____________/_____________

«___» _______________ 2025 г.

С заданием ознакомлен, сроки и объем работ понятны:

_____________/_____________

«___» _______________ 2025 г.